NEXUS

Implementation Roadmap

Patterns & Prompts Extraidos do Superpowers

Girardelli Tecnologia

Camilo Girardelli  |  CTO & Co-founder

Marco 2026  |  Documento Interno

# Sumario Executivo

Este documento consolida os patterns, tecnicas e prompts extraidos da analise profunda do projeto Superpowers (Jesse Vincent / Prime Radiant) adaptados para implementacao no ecossistema Nexus. O objetivo nao e copiar funcionalidades, mas absorver as melhores praticas de um projeto com 627 commits e 5 plataformas suportadas, aplicando-as ao contexto de uma plataforma de inteligencia de engenharia autonoma.

Origem: Analise comparativa Superpowers v5.0.6 vs Nexus v0.1.0

Escopo: 4 Sprints de implementacao (4 semanas)

Impacto: Distribuicao multi-plataforma, skills framework, testing pipeline, token efficiency

## Principios de Adaptacao

- Copiar o que funciona: plugin manifests, hooks, verification gates

- Adaptar ao contexto Nexus: subagent workflow usando Architect + Sentinel

- Nunca reimplementar o que ja existe: usar os modulos existentes do Nexus (BM25, Tribunal, ReactionEngine)

- Manter a identidade: Nexus e uma plataforma de inteligencia, nao um workflow runner

SPRINT 1  |  Plugin Distribution System  |  Semana 1

## Objetivo

Tornar o Nexus instalavel como plugin em Claude Code, Cursor, Codex, OpenCode e Gemini CLI. Hoje o Nexus so funciona via clone do repo. Apos este sprint, um dev instala com um comando.

## O que o Superpowers faz

Mantem manifests separados por plataforma com deteccao automatica de ambiente via env vars. Claude usa PascalCase nos hooks (SessionStart), Cursor usa camelCase (sessionStart). A deteccao de plataforma verifica CURSOR_PLUGIN_ROOT antes de CLAUDE_PLUGIN_ROOT.

## Deliverables

| Arquivo | Descricao | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| .claude-plugin/plugin.json | Manifest para Claude Code marketplace | P0 |
| .cursor-plugin/plugin.json | Manifest para Cursor (camelCase hooks) | P0 |
| .codex/INSTALL.md | Instrucoes symlink para Codex | P1 |
| .opencode/INSTALL.md | Setup npm para OpenCode | P1 |
| gemini-extension.json | Config para Gemini CLI | P2 |
| hooks/hooks.json | Session hooks (Claude format) | P0 |
| hooks/hooks-cursor.json | Session hooks (Cursor format) | P0 |
| hooks/session-start | Script de injecao de contexto | P0 |

## Implementacao Detalhada

### 1. Plugin Manifest (Claude Code)

{

"name": "nexus",

"displayName": "Nexus - Engineering Intelligence",

"version": "0.2.0",

"description": "Autonomous engineering intelligence: architecture analysis, quality validation, auto-remediation",

"skills": "./skills/",

"agents": "./agents/",

"commands": "./commands/",

"hooks": "./hooks/hooks.json"

}

### 2. Session Hook - Context Injection

O hook injeta automaticamente o contexto de saude arquitetural do projeto em toda sessao nova. Diferente do Superpowers (que injeta uma skill de intro), o Nexus injeta dados reais: score, findings criticos, health status.

hooks/hooks.json:

{

"hooks": {

"SessionStart": [{

"matcher": "startup|clear|compact",

"hooks": [{

"type": "command",

"command": "\"${CLAUDE_PLUGIN_ROOT}/hooks/session-start\"",

"async": false

}]

}]

}

}

O script session-start detecta plataforma, executa nexus status (se disponivel), e injeta o resultado como contexto. Se o CLI nao estiver instalado, injeta a skill using-nexus como fallback.

PROMPT: Criar Plugin Distribution System

Voce e um engenheiro senior trabalhando no projeto Nexus (monorepo TypeScript em /nexus).

Preciso que voce crie o sistema de distribuicao multi-plataforma como plugin.

CONTEXTO:

- O Nexus e um monorepo com 10 packages em packages/

- Tem skills em potencial mas nao tem diretorio skills/ ainda

- Precisa funcionar em: Claude Code, Cursor, Codex, OpenCode, Gemini CLI

TAREFAS:

1. Criar .claude-plugin/plugin.json com manifest padrao

2. Criar .cursor-plugin/plugin.json (camelCase nos hooks)

3. Criar hooks/hooks.json (SessionStart, matcher: startup|clear|compact)

4. Criar hooks/hooks-cursor.json (sessionStart, version: 1)

5. Criar hooks/session-start (bash script):

- Detectar plataforma via CURSOR_PLUGIN_ROOT vs CLAUDE_PLUGIN_ROOT

- Tentar executar 'nexus status' do @nexus/cli

- Se disponivel: injetar score + findings criticos como JSON

- Se nao: injetar conteudo de skills/using-nexus/SKILL.md

- Output JSON: { "hookSpecificOutput": { "additionalContext": "..." } }

- Usar printf (NAO heredoc) para compatibilidade Bash 5.3+

- Shebang: #!/usr/bin/env bash

6. Criar skills/using-nexus/SKILL.md (intro skill)

7. Criar .codex/INSTALL.md e .opencode/INSTALL.md

REGRAS:

- Seguir exatamente o padrao do Superpowers para compatibilidade

- Testar em ambiente local antes de commitar

- Sem dependencias externas nos hooks (apenas bash built-ins + node)

SPRINT 2  |  Verification & Skills Framework  |  Semana 2

## Objetivo

Criar o framework de skills do Nexus e portar a skill verification-before-completion como primeira skill nativa, integrando com o Sentinel Method existente.

## O que o Superpowers faz

Define uma iron law: nenhum claim sem evidencia fresca. Gate de 5 passos (IDENTIFY, RUN, READ, VERIFY, CLAIM). Documenta red flags de racionalizacao. A skill writing-skills define como criar novas skills com TDD aplicado a documentacao. CSO (Claude Search Optimization): description e so condicoes de trigger, nunca resumo do workflow.

## Deliverables

| Arquivo | Descricao | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| skills/verification-gate/SKILL.md | Verification-before-completion adaptado | P0 |
| skills/writing-skills/SKILL.md | Meta-skill para criar novas skills | P0 |
| skills/architecture-review/SKILL.md | Skill que invoca Architect + Sentinel | P0 |
| skills/using-nexus/SKILL.md | Intro skill (base para hook injection) | P1 |
| docs/skill-spec.md | Especificacao do formato de skills Nexus | P1 |

## Skill: verification-gate

Adaptacao da verification-before-completion do Superpowers, integrada com o Sentinel Method do Nexus. A diferenca: alem de verificar evidencia fresca, o gate pode invocar validators do Sentinel automaticamente.

### Estrutura do SKILL.md

---

name: verification-gate

description: Use when completing any task that claims tests pass, builds succeed,

bugs are fixed, or requirements are met. Activates before any completion claim.

---

# Verification Gate

## The Iron Law: NO COMPLETION CLAIMS WITHOUT FRESH EVIDENCE

## Gate Process: IDENTIFY > RUN > READ > VERIFY > CLAIM

## Red Flags: "should work", "I'm confident", "just this once"

## Sentinel Integration: Auto-invoke @nexus/sentinel validators

### CSO Rules para Skills Nexus

- Description = APENAS condicoes de trigger (max 500 chars, terceira pessoa)

- Nunca resumir o workflow na description (Claude segue a description em vez de ler o SKILL.md)

- Token budget: skills frequentes < 200 palavras, getting-started < 150, demais < 500

- Frontmatter YAML obrigatorio: name (kebab-case), description

PROMPT: Criar Skills Framework + Verification Gate

Voce e um engenheiro senior trabalhando no projeto Nexus.

Preciso que voce crie o framework de skills e a primeira skill nativa.

CONTEXTO:

- O Nexus ja tem Sentinel Method com 7 validators (quality, security, performance, etc)

- Skills ficam em /nexus/skills/{skill-name}/SKILL.md

- O formato segue a spec agentskills.io (compativel com Superpowers)

TAREFAS:

1. Criar docs/skill-spec.md definindo:

- Formato YAML frontmatter (name, description)

- Regras CSO: description = so triggers, nunca workflow

- Token budgets por tipo de skill

- Estrutura recomendada de SKILL.md

- Como testar skills (RED/GREEN/REFACTOR aplicado a docs)

2. Criar skills/verification-gate/SKILL.md:

- Iron Law: no claims without fresh evidence

- Gate: IDENTIFY > RUN > READ > VERIFY > CLAIM

- Tabela de claims vs verificacao necessaria

- Red flags de racionalizacao (lista completa)

- Integracao Sentinel: quando claim envolve qualidade/seguranca,

invocar sentinel validate automaticamente

- Max 400 palavras (skill frequente)

3. Criar skills/writing-skills/SKILL.md:

- TDD para documentacao: RED (agente falha sem skill) > GREEN (skill corrige) > REFACTOR

- Como testar discipline-enforcing skills: pressao (tempo + sunk cost + autoridade)

- Referencia a docs/skill-spec.md

- Max 350 palavras

4. Criar skills/architecture-review/SKILL.md:

- Invoca Architect para perception (C4, dependency graph, score)

- Invoca CTO Toolkit para reasoning (routing para skill correta)

- Invoca Sentinel para validation (quality gate)

- Orquestra o pipeline Perception > Reasoning > Validation > Action

- Max 500 palavras

REGRAS:

- Descriptions: APENAS condicoes de trigger

- Sem placeholders, sem TODO, sem "add appropriate handling"

- Cada skill deve ser self-contained e testavel

SPRINT 3  |  Subagent Pipeline & Integration Testing  |  Semana 3

## Objetivo

Implementar o workflow de subagent dispatch no PipelineOrchestrator usando Architect para spec review e Sentinel para quality review. Criar framework de integration testing via transcript parsing.

## O que o Superpowers faz

Despacha um subagent fresco por task com two-stage review: spec compliance primeiro (o codigo faz o que a spec pede?), code quality depois (o codigo esta bem escrito?). Se issues sao encontrados, loop de re-review ate aprovacao. Testa via parsing de transcripts .jsonl para verificar ordem de operacoes e completude.

## Adaptacao para Nexus

No Nexus, a review de spec e alimentada pelo ArchitectAdapter (analise arquitetural) e a review de qualidade pelo SentinelAdapter (validacao). O PipelineOrchestrator existente ja tem ExecutionPlan (DAG) e PipelineReportGenerator. O que falta e o workflow de dispatch por task com review loop.

### Two-Stage Review (Nexus)

| Stage | Superpowers | Nexus (Adaptacao) |
| --- | --- | --- |
| 1. Spec Compliance | Reviewer subagent verifica spec | ArchitectAdapter valida contra C4 spec |
| 2. Code Quality | Reviewer subagent verifica qualidade | SentinelAdapter roda 7 validators |
| 3. Re-review Loop | Implementer corrige, reviewer re-verifica | ReactionEngine dispara re-validacao |
| 4. Approval Gate | Manual (reviewer diz APPROVED) | Tribunal consensus (3 agents votam) |

### Template de Prompt para Subagent

Adaptado do implementer-prompt.md do Superpowers:

## Task Description

[TEXTO COMPLETO da task - nunca apenas file paths]

## Context

[Onde esta task se encaixa no pipeline, dependencias]

[Score atual do Architect, findings abertos]

## Before You Begin

[Perguntas permitidas ANTES de comecar]

## Your Job

1. Implementar codigo conforme spec

2. Escrever testes (TDD: RED > GREEN > REFACTOR)

3. Rodar testes e verificar

4. Self-review (checklist)

5. Reportar status: DONE | DONE_WITH_CONCERNS | BLOCKED | NEEDS_CONTEXT

## Self-Review Checklist

- [ ] Completude: todos os requirements implementados?

- [ ] Qualidade: sem code smells, sem duplicacao?

- [ ] Testes: coverage adequado, edge cases cobertos?

- [ ] Disciplina: TDD seguido, sem atalhos?

## Integration Testing Framework

O Superpowers testa skills parseando transcripts .jsonl de sessoes reais. Adaptacao para o Nexus: usar NexusEventBus para logar eventos com correlation IDs, depois parsear os logs para verificar que o pipeline executou na ordem correta.

PROMPT: Implementar Subagent Pipeline + Testing

Voce e um engenheiro senior trabalhando no projeto Nexus.

Preciso que voce implemente o workflow de subagent dispatch e testing.

CONTEXTO:

- PipelineOrchestrator existe em packages/bridge/src/ com ExecutionPlan (DAG)

- NexusEventBus existe em packages/events/src/ com correlation IDs

- ArchitectAdapter e SentinelAdapter existem em packages/bridge/src/

- Tribunal existe em packages/core/src/ com consensus voting

TAREFAS:

1. Criar packages/bridge/src/subagent-workflow.ts:

- Interface SubagentTask { id, description, context, dependencies }

- Interface SubagentResult { taskId, status, findings, code_changes }

- SubagentDispatcher: despacha tasks para subagents frescos

- Two-stage review: spec (ArchitectAdapter) > quality (SentinelAdapter)

- Re-review loop: se issues encontrados, re-dispatch com findings

- Approval gate: Tribunal consensus (3 agents votam approve/reject)

- Emitir eventos no NexusEventBus para cada stage transition

- Status enum: DONE | DONE_WITH_CONCERNS | BLOCKED | NEEDS_CONTEXT

2. Criar packages/bridge/src/subagent-prompts.ts:

- generateImplementerPrompt(task, context, architectScore, findings)

- generateSpecReviewPrompt(task, implementation, spec)

- generateQualityReviewPrompt(task, implementation)

- Templates seguem formato do Superpowers (texto completo, nao file paths)

3. Criar tests/integration/pipeline-transcript-test.ts:

- Hook no NexusEventBus para capturar todos os eventos

- Executar mini-pipeline com tasks de exemplo

- Assert: spec review aconteceu ANTES de quality review

- Assert: re-review loop aconteceu quando issues foram encontrados

- Assert: Tribunal foi consultado para approval

- Assert: eventos na ordem correta com correlation IDs

4. Criar tests/helpers/test-transcript-parser.ts:

- parseEvents(eventLog): extrai eventos ordenados por timestamp

- assertOrder(events, ['spec-review', 'quality-review', 'approval'])

- assertContains(events, 'tribunal-consensus')

- assertCount(events, 'subagent-dispatch', expectedCount)

REGRAS:

- Testes devem testar COMPORTAMENTO, nao implementacao

- Eventos devem carregar correlation IDs para rastreabilidade

- Sem mocks de LLM nos integration tests (usar providers fake que retornam respostas fixas)

- Cada subagent deve receber TEXTO COMPLETO da task (nunca apenas IDs/paths)

SPRINT 4  |  Planning Framework & Token Efficiency  |  Semana 4

## Objetivo

Adaptar o writing-plans skill para o SprintPlanner do Nexus, implementar budgets de tokens por tipo de operacao, e criar o skill de systematic-debugging integrado com o pipeline de analise.

## Plan Decomposition (Superpowers Pattern)

O Superpowers decompoe trabalho em tasks de 2-5 minutos com codigo completo, paths exatos e verificacao. A regra cardinal: zero placeholders. Nunca 'TBD', 'TODO', 'add validation', 'similar to Task N'. Cada step mostra codigo real.

### Adaptacao para SprintPlanner

O SprintPlanner do Nexus ja tem EpicDecomposer (9 categorias), StoryGenerator (BDD) e SprintPlanner (velocity-based). O que falta e a granularidade de task-level com a regra no-placeholders.

| Componente Nexus | Enhancement | Inspiracao |
| --- | --- | --- |
| EpicDecomposer | Gerar tasks de 2-5 min (nao epics) | writing-plans granularity |
| StoryGenerator (BDD) | Incluir codigo completo nos steps | no-placeholders rule |
| SprintPlanner | Self-review checklist inline | writing-plans self-review |
| SpecGenerator | Validar ausencia de placeholders | writing-plans validation |

## Token Efficiency

O Superpowers otimizou agressivamente o uso de tokens: substituiu subagent review loops (25 min overhead) por inline self-review checklists. Define budgets explicitos por tipo de skill.

### Token Budgets para Nexus

| Tipo | Budget (palavras) | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Skills frequentes (verification, TDD) | < 200 | verification-gate, using-nexus |
| Skills de processo (planning, review) | < 500 | architecture-review, writing-plans |
| Skills de referencia (API docs) | < 800 | nexus-api, provider-mesh-guide |
| Prompts de subagent | < 300 | implementer-prompt, reviewer-prompt |
| Context injection (hook) | < 150 | session-start output |

## Systematic Debugging Skill

Adaptacao do systematic-debugging do Superpowers: 4 fases de investigacao de root cause (sem fix de sintoma), integrado com o pipeline de analise do Nexus.

Fase 1: OBSERVE - Reproduzir o problema, coletar evidencia

Fase 2: HYPOTHESIZE - Formular hipoteses baseadas em evidencia

Fase 3: TEST - Testar cada hipotese isoladamente

Fase 4: FIX - Corrigir root cause, verificar com Sentinel

Regra: NUNCA pular para fix sem completar Fases 1-3

Integracao: Fase 4 invoca SentinelAdapter para validar o fix

PROMPT: Implementar Planning Framework + Token Efficiency

Voce e um engenheiro senior trabalhando no projeto Nexus.

Preciso que voce melhore o SprintPlanner e implemente token budgets.

CONTEXTO:

- SprintPlanner existe em packages/bridge/src/ com EpicDecomposer, StoryGenerator, SprintPlanner

- ContextWindowManager existe em packages/core/src/ com TokenEstimator

- Skills ficam em /nexus/skills/{name}/SKILL.md

TAREFAS:

1. Melhorar packages/bridge/src/sprint-planner.ts:

- Adicionar granularidade de task-level (2-5 min por task)

- Cada task gerada deve ter: description completa, files (create/modify/test),

steps com codigo real, verificacao

- Adicionar validacao no-placeholders: rejeitar tasks com TODO/TBD/etc

- Adicionar self-review checklist inline em cada task

2. Criar packages/core/src/token-budget.ts:

- Interface TokenBudget { type, maxWords, maxTokens }

- Budgets predefinidos: frequent-skill (200w), process-skill (500w),

reference-skill (800w), subagent-prompt (300w), hook-context (150w)

- validateBudget(content, budget): boolean + warning se exceder

- Integrar com ContextWindowManager existente

3. Criar skills/systematic-debugging/SKILL.md:

- 4 fases: OBSERVE > HYPOTHESIZE > TEST > FIX

- Regra: nunca pular para fix

- Integracao: Fase 4 invoca Sentinel para validar

- Defense-in-depth: instrumentacao para prevenir regressao

- Max 450 palavras

4. Testes para tudo acima:

- SprintPlanner: verificar que tasks geradas nao tem placeholders

- TokenBudget: verificar budgets e warnings

- Systematic debugging: testar que skill segue 4 fases

REGRAS:

- Manter backward compatibility com SprintPlanner existente

- Token budgets sao warnings, nao hard blocks (log warning, nao throw)

- Skills devem seguir docs/skill-spec.md criado no Sprint 2

# Visao de Longo Prazo: As 3 Fases do Nexus

Os 4 sprints anteriores sao a fundacao. Mas o destino final do Nexus e maior. O sistema deve evoluir em tres fases distintas, cada uma construindo sobre a anterior. Esta secao define o que cada fase entrega, como se implementa, e os prompts para execucao.

FASE 1  |  Ferramenta sob Demanda

Onde estamos hoje  +  Resultado dos 4 Sprints  |  Meses 1-2

O Nexus funciona quando o dev pede. Ele roda 'nexus analyze', recebe o diagnostico, e decide o que fazer. O sistema e reativo — nao toma iniciativa.

## O que a Fase 1 entrega

- CLI funcional: nexus analyze / score / status / history

- Plugin instalavel em 5 plataformas (Sprint 1)

- Skills de verificacao, debugging e architecture review (Sprint 2)

- Subagent pipeline com two-stage review (Sprint 3)

- SprintPlanner granular com token budgets (Sprint 4)

- Cloud backend com Prisma conectado e persistencia real

## Metricas de conclusao da Fase 1

| Metrica | Target | Como medir |
| --- | --- | --- |
| Testes passando | > 1400 | npx jest --ci |
| Plugin install sem erros | 5 plataformas | Testar em Claude, Cursor, Codex, OpenCode, Gemini |
| CLI end-to-end | 4 comandos funcionais | nexus analyze/score/status/history em repo real |
| Persistencia | PostgreSQL conectado | Pipeline run salvo e recuperavel via API |
| Skills ativas | > 5 skills | verification-gate, architecture-review, debugging, etc |

## Gap para Fase 2

Na Fase 1, o Nexus so age quando chamado. Nao monitora, nao alerta, nao previne. O dev precisa lembrar de rodar o analyze. Ninguem lembra. A qualidade so e medida quando alguem decide medir — e nesse ponto, o dano ja esta feito.

FASE 2  |  Guardian Continuo

O Nexus passa de reativo para proativo  |  Meses 3-5

O Nexus deixa de ser uma ferramenta que voce roda e passa a ser um guardian que observa. Roda no CI, monitora PRs, detecta drift arquitetural em tempo real. Quando alguem abre um PR que degrada o score, o Nexus comenta automaticamente com o impacto e a sugestao de correcao.

## Componentes da Fase 2

### 1. GitHub App Integration

O @nexus/app ja existe como scaffolding. Na Fase 2, ele se torna funcional: recebe webhooks de PR, executa o pipeline automaticamente, e posta comentarios com findings.

PR aberto > webhook > NexusPipeline.analyze(diff) > comment com:

- Architecture Score: antes vs depois

- Findings novos introduzidos pelo PR

- Risk assessment (low/medium/high/critical)

- Sugestoes de correcao com codigo

### 2. CI/CD Pipeline Plugin

GitHub Action que roda 'nexus analyze' como step do CI. Se o score cair abaixo de um threshold, o build falha. Quality gate automatico.

# .github/workflows/nexus.yml

- name: Nexus Architecture Check

uses: girardelli/nexus-action@v1

with:

threshold: 70        # Score minimo

fail-on-critical: true  # Bloqueia em findings criticos

comment-on-pr: true     # Posta comentario automatico

### 3. Drift Detection Continuo

O DriftDetector do Nexus ja existe. Na Fase 2, ele roda em schedule (diario/semanal), compara snapshots de arquitetura, e alerta via Slack/webhook quando detecta degradacao. O ReactionEngine ja tem suporte a alertas — precisa conectar os dois.

DriftDetector.compare(snapshot_ontem, snapshot_hoje)

> coupling aumentou 15% no modulo auth

> ReactionEngine.trigger("drift.detected", { severity: "high" })

> Slack: "Alerta: coupling no modulo auth subiu 15% nas ultimas 24h"

### 4. Dashboard Real-time

O @nexus/dashboard com dados reais do PostgreSQL. Trend tracking de score por projeto, timeline de findings, comparativo entre branches, health por equipe. O engineering manager abre de manha e ve o estado da arquitetura.

## Deliverables da Fase 2

| Componente | O que faz | Depende de |
| --- | --- | --- |
| nexus-action (GitHub Action) | Quality gate no CI | CLI + npm publish |
| GitHub App (webhook handler) | Analise automatica de PRs | Cloud backend + Prisma |
| DriftDetector scheduler | Alerta de degradacao | ReactionEngine + persistence |
| Dashboard deploy (Vercel) | Visualizacao em tempo real | Cloud API + frontend |
| Slack/Webhook integration | Alertas proativos | ReactionEngine actions |

PROMPT: Fase 2: GitHub App + CI Integration

Voce e um engenheiro senior trabalhando no projeto Nexus.

Preciso que voce torne o Nexus um guardian continuo de arquitetura.

CONTEXTO:

- @nexus/app existe em packages/app/ com scaffolding de GitHub App

- @nexus/cloud existe com Express + Prisma (PostgreSQL)

- DriftDetector existe em packages/bridge/src/

- ReactionEngine existe com suporte a webhooks e console actions

- NexusPipeline executa o fluxo Perception > Reasoning > Validation

TAREFAS:

1. Implementar packages/app/src/pr-analyzer.ts:

- Receber webhook de PR opened/synchronize

- Extrair diff do PR via GitHub API

- Executar NexusPipeline.analyze(diff) com contexto do repo

- Gerar comment markdown com: score delta, new findings, risk level

- Postar comment via GitHub API (octokit)

- Salvar PipelineRun no PostgreSQL via @nexus/cloud

2. Criar .github/actions/nexus-action/action.yml:

- Input: threshold (score minimo), fail-on-critical, comment-on-pr

- Roda nexus analyze no workspace do CI

- Compara score com threshold

- Se fail-on-critical e tem findings critical: exit 1

- Se comment-on-pr: posta summary como PR comment

3. Implementar packages/bridge/src/drift-scheduler.ts:

- Scheduler que roda DriftDetector em intervalo configuravel

- Persiste snapshots no PostgreSQL (nova tabela ArchitectureSnapshot)

- Compara snapshot atual com anterior

- Se delta > threshold: emite evento "drift.detected" no EventBus

- ReactionEngine escuta e dispara alertas (Slack webhook)

4. Conectar dashboard com dados reais:

- API routes para: /api/scores/trend, /api/findings/timeline, /api/drift/history

- React components consumindo API real (nao mocked data)

- Deploy config para Vercel (vercel.json)

REGRAS:

- GitHub App deve usar octokit (nao fetch direto)

- Drift scheduler deve ser idempotente (re-run nao duplica snapshots)

- Dashboard deve funcionar offline (fallback para ultimo cache)

- Tudo com testes: webhook handler, drift detection, API routes

FASE 3  |  Agente Autonomo

O Nexus pensa e age por conta propria  |  Meses 6-12

Isto e o endgame. Ninguem no mundo esta fazendo isto de verdade. Existem ferramentas que fazem auto-fix de lint rules — isso e trivial. Refactoring arquitetural autonomo com validacao de consenso e outra liga inteiramente.

O Nexus na Fase 3 identifica que o modulo X esta com coupling alto, gera um plano de refactoring, abre um PR com as mudancas, valida com Sentinel, submete ao Tribunal para consenso, e pede review do time. O CTO acorda de manha e tem 3 PRs de melhoria arquitetural esperando aprovacao. Nao e ficcao — cada peca ja existe no monorepo. Falta conectar.

## O que torna a Fase 3 possivel

Cada componente listado abaixo JA EXISTE no Nexus. A Fase 3 nao requer invencao de tecnologia nova — requer orquestracao das pecas existentes num loop autonomo.

| Componente existente | Papel na Fase 3 |
| --- | --- |
| ArchitectAdapter | Identifica problemas arquiteturais (perception) |
| CTO Toolkit / ToolkitRouter | Raciocina sobre impacto e prioridade (reasoning) |
| SentinelAdapter (7 validators) | Valida que o fix nao quebra nada (validation) |
| Tribunal (3-agent consensus) | Aprova ou rejeita o fix autonomamente (governance) |
| SprintPlanner + EpicDecomposer | Gera plano de refactoring granular (planning) |
| ReactionEngine | Orquestra o loop: finding > plan > fix > validate > PR (action) |
| ProviderMesh (multi-model) | Roteia tasks para o modelo certo por complexidade (intelligence) |
| ConstitutionEngine + ReflectionLoop | Auto-avalia qualidade das decisoes (self-improvement) |
| DriftDetector | Trigger: detecta degradacao e inicia o loop (trigger) |
| GitHub App | Abre PRs com as mudancas validadas (delivery) |

## O Loop Autonomo

O coracao da Fase 3 e um loop continuo que conecta tudo:

LOOP AUTONOMO DO NEXUS (NexusAutonomousLoop)

================================================

1. DETECT   | DriftDetector identifica degradacao

| Ou: schedule diario roda ArchitectAdapter

| Output: findings[] com severity + impacto

2. TRIAGE   | ToolkitRouter prioriza findings

| IntentClassifier categoriza por tipo

| ProviderMesh roteia para modelo adequado

| Output: prioritized_findings[] com plano de acao

3. PLAN     | SprintPlanner gera plano granular (2-5 min/task)

| Regra no-placeholders: codigo real em cada step

| SpecGenerator valida contra arquitetura C4

| Output: ExecutionPlan (DAG de tasks)

4. EXECUTE  | SubagentDispatcher despacha tasks

| Cada subagent: implement > self-review > report

| Two-stage review: spec (Architect) > quality (Sentinel)

| Re-review loop ate aprovacao

| Output: code_changes[] validados

5. VALIDATE | SentinelAdapter roda 7 validators no conjunto

| Tribunal: 3 agentes votam approve/reject

| ConstitutionEngine verifica regras do projeto

| ReflectionLoop auto-avalia qualidade da decisao

| Output: approved | rejected + reasoning

6. DELIVER  | Se approved: GitHub App abre PR

| PR inclui: diff, score delta, findings resolvidos,

|   reasoning do Tribunal, impacto estimado

| ReactionEngine notifica time (Slack/webhook)

| Output: PR aberto aguardando human review

7. LEARN    | RewardTracker registra feedback (PR merged/closed)

| FeedbackCollector agrega sinais do time

| ReflectionLoop ajusta pesos e prioridades

| HealthSupervisor atualiza health signals

| Output: modelo atualizado para proximo ciclo

## Componentes NOVOS da Fase 3

| Componente novo | Responsabilidade | Package |
| --- | --- | --- |
| NexusAutonomousLoop | Orquestra o loop completo DETECT>LEARN | @nexus/autonomy |
| RemediationPlanner | Converte findings em planos de refactoring executaveis | @nexus/bridge |
| AutoPRGenerator | Gera branch, commits, e abre PR via GitHub API | @nexus/app |
| FeedbackLoop | Conecta PR merged/closed ao RewardTracker | @nexus/app |
| SafetyGuard | Limites de seguranca: max PRs/dia, max files/PR, rollback | @nexus/core |
| HumanApprovalGate | Sempre requer human review antes de merge | @nexus/core |

## Safety Guards (Nao-Negociaveis)

Autonomia sem limites e perigoso. O Nexus na Fase 3 tem guardrails hardcoded:

- NUNCA faz merge automatico — sempre human review obrigatorio (HumanApprovalGate)

- Max 3 PRs por dia por projeto (evita flood)

- Max 10 files modificados por PR (scope control)

- Rollback automatico se testes falham pos-merge

- Kill switch: desabilita autonomia com um comando (nexus pause)

- Audit trail completo: cada decisao logada com reasoning do Tribunal

- Tribunal UNANIME requerido para mudancas em files criticos (auth, payment, infra)

PROMPT: Fase 3: NexusAutonomousLoop

Voce e um arquiteto senior projetando o sistema mais ambicioso do Nexus.

Preciso que voce implemente o loop autonomo completo.

CONTEXTO:

- TODOS os componentes listados abaixo JA EXISTEM no monorepo:

* ArchitectAdapter, SentinelAdapter, ToolkitRouter (packages/bridge/)

* Tribunal, ProviderMesh, ConstitutionEngine, ReflectionLoop (packages/core/)

* SprintPlanner, EpicDecomposer, SubagentDispatcher (packages/bridge/)

* ReactionEngine, DriftDetector, IntentClassifier (packages/bridge/)

* RewardTracker, FeedbackCollector, HealthSupervisor (packages/core/)

* GitHub App scaffold (packages/app/)

* NexusEventBus com correlation IDs (packages/events/)

* NexusPipeline com Perception>Reasoning>Validation (packages/bridge/)

O TRABALHO E CONECTAR, NAO REINVENTAR.

TAREFAS:

1. Criar packages/autonomy/src/nexus-autonomous-loop.ts:

- Classe NexusAutonomousLoop com metodos para cada fase:

detect(), triage(), plan(), execute(), validate(), deliver(), learn()

- Metodo principal: runCycle() executa todas as fases em sequencia

- Cada fase emite eventos no NexusEventBus com correlation ID do ciclo

- Estado persistido no PostgreSQL (nova tabela AutonomyCycle)

- Configuravel: schedule (cron), max_prs_per_day, max_files_per_pr

- Erro em qualquer fase: para o ciclo, loga reasoning, notifica time

2. Criar packages/autonomy/src/remediation-planner.ts:

- Input: findings[] do ArchitectAdapter

- Usa ToolkitRouter para priorizar por impacto de negocio

- Usa SprintPlanner para gerar ExecutionPlan granular

- Output: RemediationPlan { findings, plan, estimated_impact, risk_level }

- Validacao: SpecGenerator verifica plano contra C4 spec

3. Criar packages/app/src/auto-pr-generator.ts:

- Input: code_changes[] validados + RemediationPlan

- Cria branch: nexus/remediation-{timestamp}

- Commits atomicos por finding resolvido

- PR body inclui: score delta, findings resolvidos, Tribunal reasoning

- Labels automaticos por tipo (refactoring, security, performance)

4. Criar packages/core/src/safety-guard.ts:

- SafetyGuard.canProceed(action): boolean + reason

- Limites: max_prs_per_day (3), max_files_per_pr (10)

- File criticality check: auth/payment/infra requer Tribunal unanime

- Kill switch: nexus pause / nexus resume

- Audit: toda decisao logada com reasoning

5. Criar packages/app/src/feedback-loop.ts:

- Webhook handler para PR merged/closed/commented

- PR merged: RewardTracker.record(positive, reasoning)

- PR closed: RewardTracker.record(negative, reasoning)

- PR commented: FeedbackCollector.collect(comment, sentiment)

- ReflectionLoop.adjust(aggregated_feedback)

6. Testes para cada componente:

- NexusAutonomousLoop: mock de todas as fases, verificar sequencia

- SafetyGuard: testar todos os limites e kill switch

- RemediationPlanner: verificar que plano tem codigo real (no placeholders)

- AutoPRGenerator: verificar branch naming, commit messages, PR body

- FeedbackLoop: verificar reward tracking em merge/close/comment

REGRAS ABSOLUTAS:

- NUNCA merge automatico. SEMPRE human review.

- Safety guards sao HARDCODED, nao configuraveis para bypass

- Cada ciclo tem correlation ID unico rastreavel end-to-end

- Audit trail completo: quem decidiu o que, quando, por que

- Kill switch funciona IMEDIATAMENTE (nao espera ciclo terminar)

- Testes devem cobrir cenarios de falha em cada fase

## O Endgame: O que o mundo ve

Quando a Fase 3 estiver completa, o Nexus sera o primeiro sistema no mundo capaz de:

- Observar um codebase continuamente e entender a intencao arquitetural por tras das decisoes

- Detectar quando a arquitetura esta degradando antes que o time perceba

- Gerar planos de remediacao que respeitam as constraints do time (velocity, sprint capacity)

- Executar o plano com validacao em cada step (Tribunal consensus, Sentinel validators)

- Abrir PRs com mudancas validadas, explicando o reasoning completo

- Aprender com o feedback do time (PRs aceitos vs rejeitados) e melhorar a cada ciclo

Ninguem faz isso. SonarQube encontra code smells. Snyk encontra vulnerabilidades. CodeRabbit faz review de PR. Nenhum deles raciocina sobre arquitetura, gera planos de refactoring, executa com validacao de consenso, e aprende com feedback. O Nexus na Fase 3 e uma nova categoria de ferramenta.

# Timeline Consolidada

| Periodo | Fase | Marco Principal |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1-4 | Fase 1: Sprints 1-4 | Plugin distribuivel + skills + pipeline + planning |
| Mes 2 | Fase 1: Prisma + polish | Backend persistente + CLI publicado no npm |
| Mes 3 | Fase 2: CI/CD + GitHub App | Quality gate no CI + analise automatica de PRs |
| Mes 4 | Fase 2: Drift + Dashboard | Monitoramento continuo + visualizacao real-time |
| Mes 5 | Fase 2: Alertas + polish | Notificacoes proativas + deploy Vercel |
| Meses 6-8 | Fase 3: Loop autonomo | NexusAutonomousLoop + RemediationPlanner |
| Meses 9-10 | Fase 3: Auto-PR + Safety | PRs autonomos com safety guards |
| Meses 11-12 | Fase 3: Feedback + Learn | Loop de aprendizado + refinamento continuo |

# Resumo de Execucao

| Fase | Entrega Principal | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Fase 1: Sprints 1-4 (Meses 1-2) | Plugin + Skills + Pipeline + Planning | Nexus funcional e distribuivel |
| Fase 2: Guardian (Meses 3-5) | CI/CD + GitHub App + Drift + Dashboard | Monitoramento continuo e proativo |
| Fase 3: Autonomo (Meses 6-12) | Loop autonomo + Auto-PR + Learning | O sistema mais foda de AI engineering do mundo |

## Metricas de Sucesso por Fase

- Fase 1: Plugin instala em 5 plataformas, CLI funcional, > 1400 testes, Prisma conectado

- Fase 2: PRs analisados automaticamente, drift detectado em < 24h, dashboard com dados reais

- Fase 3: Loop autonomo gera PRs validos, Tribunal consensus funcional, feedback loop ativo

## O Norte

O Nexus na Fase 3 e uma nova categoria de ferramenta. Nao e linter. Nao e code review. Nao e SAST. E um agente autonomo de engenharia que entende arquitetura, raciocina sobre impacto, age com validacao de consenso, e aprende com o feedback do time. Ninguem no mundo faz isso hoje. Nos vamos fazer.