PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

Absorção de Padrões mcp-brasil no Ecossistema Nexus

12 Features • 4 Sprints • 13-16 dias

Girardelli Tecnologia

Camilo Oscar Girardelli Baptista — CTO

26 de Março de 2026 — v1.0

# 1. Visão Geral do Plano

Este documento detalha a implementação das 12 oportunidades de absorção identificadas na análise comparativa mcp-brasil vs. Nexus. Cada feature inclui: package alvo, arquivos a criar/modificar, passos de implementação, critérios de aceitação, dependências e riscos.

Princípio fundamental: reimplementar em TypeScript idiomático, aproveitando o type system e os patterns existentes do Nexus (ESM, async/await, Jest, interfaces existentes). Não copiar código Python linha-a-linha.

## Distribuição por Sprint

| Sprint | Features | Dias | Foco |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | HTTP Resiliente, TTL Cache, Rate Limiter | 2 dias | Infraestrutura core |
| S2 | Auto-Registry, Feature Metadata, Middleware Logging | 4 dias | Governance + discovery |
| S3 | BM25 Search, LLM Recommendation, Batch Execution | 4-5 dias | Intelligence layer |
| S4 | BR Validators, Markdown Formatting, Query Planning | 3 dias | Utilities + planning |

## Grafo de Dependências entre Features

A ordem de implementação segue o grafo de dependências:

- Sprint 1 (base): HTTP Resiliente e TTL Cache são dependências de quase tudo. Rate Limiter depende de TTL Cache.

- Sprint 2 (governance): Auto-Registry depende de Feature Metadata. Middleware Logging é independente.

- Sprint 3 (intelligence): BM25 Search depende de Feature Metadata. LLM Recommendation depende de BM25 + HTTP Resiliente. Batch Execution depende de HTTP Resiliente.

- Sprint 4 (utilities): BR Validators e Markdown Formatting são independentes. Query Planning depende de BM25 + Batch Execution.

# 2. Sprint 1 — Infraestrutura Core (2 dias)

## 2.1. HTTP Client Resiliente com Retry + Backoff

| Package | Esforço | Prioridade | Sprint | Dependências | Testes Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| @nexus/core | 1 dia | ALTA | S1 | Nenhuma | ~15 |

Criar um resilientFetch() wrapper sobre o fetch nativo que adiciona retry com backoff exponencial para status 429/5xx e erros de rede. Configurável via options object e env vars. Substituir o fetch direto no ClaudeProvider e no WebhookExecutor.

### Arquivos a Criar/Modificar

- packages/core/src/http/resilient-fetch.ts (NOVO) — wrapper fetch com retry, backoff, timeout via AbortController

- packages/core/src/http/types.ts (NOVO) — ResilientFetchOptions, RetryConfig, FetchResult interfaces

- packages/core/src/http/index.ts (NOVO) — barrel export

- packages/core/src/providers/claude-provider.ts (MODIFICAR) — substituir fetch() por resilientFetch()

- packages/bridge/src/action-executors.ts (MODIFICAR) — substituir fetch manual no WebhookExecutor

- packages/core/src/index.ts (MODIFICAR) — adicionar export do http/

### Passos de Implementação

- Criar interface RetryConfig: { maxRetries: number, backoffBase: number, backoffMax: number, retryableStatuses: Set<number>, retryOnNetworkError: boolean }

- Implementar resilientFetch(url, init?, retryConfig?): loop com for(attempt), try/catch do fetch nativo, check response.status contra retryableStatuses (default: 429, 500, 502, 503, 504)

- Calcular delay: Math.min(backoffBase * 2^attempt, backoffMax) com jitter (+/- 10% random)

- Respeitar header Retry-After quando presente (429s)

- Timeout via AbortController: criar AbortController por tentativa, setTimeout para abort, limpar no finally

- Defaults configuráveis via env: NEXUS_HTTP_TIMEOUT (30s), NEXUS_HTTP_MAX_RETRIES (3), NEXUS_HTTP_BACKOFF_BASE (1000ms)

- Substituir this.callAPI() no ClaudeProvider para usar resilientFetch, remover o retry manual existente

- Substituir fetch() no WebhookExecutor por resilientFetch com retryConfig customizado

- Exportar em packages/core/src/index.ts

### Critérios de Aceitação (Testes)

- Retries em 429 com backoff crescente (mock server retornando 429 3x, sucesso na 4a)

- Retries em 500/502/503/504 com backoff

- Não retenta em 400/401/403/404 (client errors)

- Timeout via AbortController funciona (mock com delay > timeout)

- Respeita Retry-After header

- ClaudeProvider usa resilientFetch transparentemente

- WebhookExecutor usa resilientFetch

- Jitter no backoff (delay nunca é exatamente 2^n * base)

- Config via env vars funciona

### Riscos e Mitigações

- Risco: breaking change no ClaudeProvider. Mitigação: resilientFetch tem assinatura compatível com fetch nativo, fallback transparente.

- Risco: testes existentes quebram. Mitigação: mock de resilientFetch nos testes do ClaudeProvider.

## 2.2. TTL Cache Decorator

| Package | Esforço | Prioridade | Sprint | Dependências | Testes Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| @nexus/core | 0.5 dia | ALTA | S1 | Nenhuma | ~12 |

Implementar um TTLCache<K,V> genérico com per-entry expiration, evicção LRU, e um decorator withCache() para funções async. Inspirado no cache.py do mcp-brasil (77 linhas) mas com generics TypeScript.

### Arquivos a Criar/Modificar

- packages/core/src/cache/ttl-cache.ts (NOVO) — classe TTLCache<K,V> com Map + TTL tracking

- packages/core/src/cache/with-cache.ts (NOVO) — higher-order function withCache() para async functions

- packages/core/src/cache/types.ts (NOVO) — CacheOptions, CacheEntry, CacheStats interfaces

- packages/core/src/cache/index.ts (NOVO) — barrel export

- packages/core/src/index.ts (MODIFICAR) — export cache/

### Passos de Implementação

- Criar TTLCache<K,V>: internal Map<K, CacheEntry<V>> onde CacheEntry = { value: V, expiresAt: number, lastAccessed: number }

- get(key): retorna undefined se expirado (lazy eviction), atualiza lastAccessed

- set(key, value, ttlMs?): insere com ttlMs ou default TTL. Se maxSize atingido, evict LRU entry

- has(key): check sem atualizar lastAccessed

- delete(key), clear(), size getter

- getStats(): { hits: number, misses: number, evictions: number, hitRate: number }

- Periodic cleanup: setInterval opcional para limpar entries expiradas (configurável, default: off)

- withCache<Args, R>(fn, keyFn, ttlMs): retorna async function que consulta cache antes de executar fn, armazena resultado no cache

- Exportar tudo no barrel

### Critérios de Aceitação (Testes)

- get() retorna undefined para entry expirada

- get() atualiza lastAccessed (LRU tracking)

- set() com maxSize evicta entry LRU corretamente

- withCache() evita chamada duplicada para mesma key

- withCache() com TTL diferente por chamada funciona

- getStats() retorna hit/miss rate correto

- clear() limpa tudo inclusive stats

- Cleanup interval funciona (entries expiradas são removidas)

- Concurrent access: 2 withCache() simultâneos para mesma key não executam fn 2x

### Riscos e Mitigações

- Risco: memory leak sem cleanup. Mitigação: lazy eviction no get() + cleanup interval opcional. maxSize garante bounded memory.

## 2.3. Rate Limiter Async (Sliding Window)

| Package | Esforço | Prioridade | Sprint | Dependências | Testes Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| @nexus/core | 0.5 dia | MEDIA | S1 | TTL Cache (opcional) | ~10 |

Implementar um RateLimiter com sliding window baseado em timestamps. Async-safe com mutex pattern. Integrável como middleware no @nexus/cloud e como wrapper no ProviderMesh para controlar chamadas LLM.

### Arquivos a Criar/Modificar

- packages/core/src/rate-limiter/rate-limiter.ts (NOVO) — classe RateLimiter com sliding window

- packages/core/src/rate-limiter/types.ts (NOVO) — RateLimiterConfig, RateLimitResult

- packages/core/src/rate-limiter/index.ts (NOVO) — barrel export

- packages/core/src/index.ts (MODIFICAR) — export rate-limiter/

- packages/cloud/src/middleware/rate-limit.ts (FUTURO) — Express middleware wrapper

### Passos de Implementação

- Criar RateLimiter({ maxRequests: number, windowMs: number })

- Internal: array de timestamps (number[]), purgados no acquire()

- acquire(): purga timestamps fora da window, se timestamps.length < maxRequests → push timestamp + return { allowed: true, remaining, resetMs }

- Se cheio: return { allowed: false, remaining: 0, retryAfterMs: timestamps[0] + windowMs - Date.now() }

- Mutex: usar Promise chain para serializar acquire() (evitar race condition em concurrent calls)

- waitForSlot(): loop com acquire() + sleep(retryAfterMs) para blocking wait

- getStatus(): { currentRequests, maxRequests, windowMs, oldestTimestamp }

- reset(): limpar timestamps

### Critérios de Aceitação (Testes)

- acquire() permite até maxRequests dentro da window

- acquire() bloqueia após maxRequests (retorna allowed: false)

- Timestamps antigos são purgados (sliding window funciona)

- waitForSlot() espera e retorna quando slot disponível

- Concurrent acquire() não permite mais que maxRequests (mutex funciona)

- reset() limpa tudo

- retryAfterMs é calculado corretamente

### Dependências Internas

- TTL Cache pode ser usado para cache de status, mas não é obrigatório

### Riscos e Mitigações

- Risco: mutex com Promise chain pode causar starvation. Mitigação: timeout no waitForSlot() para evitar deadlock.

# 3. Sprint 2 — Governance + Discovery (4 dias)

## 3.1. Feature Metadata Declarativa (SkillMeta)

| Package | Esforço | Prioridade | Sprint | Dependências | Testes Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| @nexus/types + @nexus/bridge | 1 dia | MEDIA | S2 | Nenhuma | ~8 |

Criar um SkillMeta interface com validação Zod que padroniza metadata de todas as skills. Inspirado no FeatureMeta frozen dataclass do mcp-brasil mas com campos específicos do Nexus (model tier, auto-activate patterns, domain tags).

### Arquivos a Criar/Modificar

- packages/types/src/skill-meta.ts (NOVO) — SkillMeta interface + SkillMetaSchema Zod

- packages/types/src/index.ts (MODIFICAR) — exportar SkillMeta

- packages/bridge/src/skill-registry.ts (MODIFICAR) — SkillDescriptor passa a implementar SkillMeta

### Passos de Implementação

- Criar SkillMeta interface: { name, description, version, category: SkillCategory, enabled: boolean, tags: string[], requiresModelTier?: ModelTier, autoActivatePatterns?: string[], domainTags?: Domain[], author?: string, deprecated?: boolean, replacedBy?: string }

- Criar SkillMetaSchema com Zod: z.object com defaults (enabled: true, tags: [], version: '1.0.0')

- Criar validateSkillMeta(meta): parse com Zod, retorna typed SkillMeta ou throws ZodError

- Modificar SkillDescriptor no skill-registry.ts para extends SkillMeta (manter backward compat com campos existentes)

- Adicionar método catalog() ao SkillRegistry que retorna array de SkillMeta para consumption por BM25/LLM

### Critérios de Aceitação (Testes)

- SkillMetaSchema valida corretamente metadata válida

- SkillMetaSchema rejeita metadata inválida (missing required fields)

- Defaults são aplicados (enabled: true, tags: [])

- SkillDescriptor backward compatible (campos existentes ainda funcionam)

- catalog() retorna array tipado de SkillMeta

### Riscos e Mitigações

- Risco: breaking change no SkillDescriptor. Mitigação: SkillMeta extends SkillDescriptor, campos novos são opcionais.

## 3.2. Auto-Registry de Features (NexusFeatureRegistry)

| Package | Esforço | Prioridade | Sprint | Dependências | Testes Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| @nexus/bridge | 2-3 dias | ALTA | S2 | Feature Metadata | ~15 |

Implementar auto-discovery de packages/skills por convenção de diretório, inspirado no FeatureRegistry do mcp-brasil. Ao invés de pkgutil (Python), usar fs.readdir + dynamic import() do ESM. Cada package que exporta SKILL_META é descoberto e registrado automaticamente.

### Arquivos a Criar/Modificar

- packages/bridge/src/feature-registry.ts (NOVO) — NexusFeatureRegistry com auto-discovery

- packages/bridge/src/feature-registry.types.ts (NOVO) — FeatureModule, RegistryConfig, MountResult

- packages/bridge/src/index.ts (MODIFICAR) — exportar NexusFeatureRegistry

- packages/bridge/src/nexus-pipeline.ts (MODIFICAR) — usar registry para montar adapters

### Passos de Implementação

- Criar FeatureModule interface: { meta: SkillMeta, setup: (context: NexusContext) => Promise<void>, server?: FastMCPServer }

- Criar NexusFeatureRegistry: { discover(basePath), mount(featureName), mountAll(), unmount(featureName), list(), getEnabled() }

- discover(basePath): fs.readdir + filter diretórios + dynamic import(path/index.ts) + validar que exporta SKILL_META

- Validação em 5 etapas (inspirado mcp-brasil): 1) import sucesso, 2) SKILL_META presente, 3) validateSkillMeta() passa, 4) meta.enabled === true, 5) setup function presente

- Features que falham na validação: log warning + skip (graceful degradation, igual mcp-brasil)

- mount(name): executa feature.setup(context), registra no EventBus, adiciona ao SkillRegistry

- mountAll(): discover() + mount() em sequência com error isolation (Promise.allSettled)

- Hot-reload: watch mode com fs.watch para re-discover em dev (opcional)

- Integrar no NexusPipeline: substituir import manual de adapters por registry.mountAll()

### Critérios de Aceitação (Testes)

- discover() encontra features em diretório com SKILL_META exportado

- discover() ignora diretórios sem SKILL_META (sem erro)

- discover() ignora features com meta.enabled === false

- mount() executa setup() e registra no SkillRegistry

- mountAll() monta todas as features habilitadas

- Feature com setup() que falha: log + skip, outras features não afetadas

- Feature com metadata inválida: log + skip

- list() retorna todas as features descobertas (montadas e não montadas)

- unmount() remove feature do registry

- NexusPipeline funciona com registry ao invés de imports manuais

### Dependências Internas

- Feature Metadata (3.1) deve estar implementado primeiro

### Riscos e Mitigações

- Risco: dynamic import() no ESM pode ter caveats. Mitigação: usar import() com URL absoluto, catch ImportError específico.

- Risco: circular dependency se feature importa @nexus/bridge. Mitigação: FeatureModule interface em @nexus/types, não em bridge.

## 3.3. Middleware Logging com Correlation ID

| Package | Esforço | Prioridade | Sprint | Dependências | Testes Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| @nexus/events + @nexus/mcp | 0.5 dia | BAIXA | S2 | Nenhuma | ~8 |

Criar um NexusLoggingMiddleware inspirado no RequestLoggingMiddleware do mcp-brasil que intercepta tool calls nos MCP servers com timing, correlation ID do EventBus, e resultado. Integrar nos 3 servers MCP (Perception, Reasoning, Validation).

### Arquivos a Criar/Modificar

- packages/events/src/logging-middleware.ts (NOVO) — NexusLoggingMiddleware

- packages/events/src/index.ts (MODIFICAR) — exportar middleware

- packages/mcp/src/perception.ts (MODIFICAR) — integrar middleware

- packages/mcp/src/reasoning.ts (MODIFICAR) — integrar middleware

- packages/mcp/src/validation.ts (MODIFICAR) — integrar middleware

### Passos de Implementação

- Criar logToolCall(toolName, args, correlationId) que registra início via console.error (stderr para MCP)

- Wrapper: wrapWithLogging(handler) que mede Duration, loga resultado (success/error), emite evento no EventBus

- Formato de log: [NEXUS][correlationId] toolName: durationMs status

- Integrar nos 3 MCP servers: wrapping cada tool handler com wrapWithLogging()

- Emitir evento NexusEventType.TOOL_EXECUTED no EventBus com payload { toolName, duration, success, correlationId }

### Critérios de Aceitação (Testes)

- wrapWithLogging() loga início e fim de tool call

- Duration é calculado corretamente

- Erros no handler são logados mas re-thrown (não engolidos)

- Evento TOOL_EXECUTED emitido no EventBus

- correlationId é propagado corretamente

# 4. Sprint 3 — Intelligence Layer (4-5 dias)

## 4.1. BM25 Tool/Skill Search

| Package | Esforço | Prioridade | Sprint | Dependências | Testes Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| @nexus/bridge | 2-3 dias | ALTA | S3 | Feature Metadata | ~18 |

Implementar BM25 scoring em TypeScript para rankear skills/tools por relevância de query. Inspirado no BM25SearchTransform do FastMCP usado pelo mcp-brasil para filtrar 204 tools. Aplicar no SkillRegistry para discovery inteligente e no CTO Toolkit como search_skills().

### Arquivos a Criar/Modificar

- packages/bridge/src/search/bm25.ts (NOVO) — BM25 scorer puro (algoritmo)

- packages/bridge/src/search/skill-search.ts (NOVO) — SkillSearch wrapper sobre BM25 + SkillRegistry

- packages/bridge/src/search/tokenizer.ts (NOVO) — tokenizer com stemming básico e stopwords EN/PT

- packages/bridge/src/search/types.ts (NOVO) — SearchResult, BM25Config, SearchOptions

- packages/bridge/src/search/index.ts (NOVO) — barrel export

- packages/bridge/src/skill-registry.ts (MODIFICAR) — integrar search() method

- packages/bridge/src/index.ts (MODIFICAR) — exportar search/

### Passos de Implementação

- Implementar BM25 scoring: TF(term, doc) = (freq * (k1 + 1)) / (freq + k1 * (1 - b + b * docLen/avgDocLen)), IDF(term) = ln((N - n + 0.5) / (n + 0.5) + 1), defaults: k1=1.2, b=0.75

- Criar tokenizer: lowercase, split por espaços/pontuação, remover stopwords EN+PT, stemming básico (plurais, sufixos comuns)

- BM25Index: addDocument(id, text), search(query, topK) → SearchResult[]

- Cada SearchResult: { id, score, matchedTerms[] }

- SkillSearch: recebe SkillRegistry.catalog(), indexa name + description + tags + category de cada skill

- search(query, options?): tokeniza query, BM25 score, retorna top-K skills com score e matchedTerms

- alwaysInclude: lista de skills que sempre aparecem no resultado (equivalente ao 'tools sempre visíveis' do mcp-brasil)

- Integrar search() no SkillRegistry como método público

- Campo weights para boostar campos (name: 2.0, description: 1.0, tags: 1.5)

### Critérios de Aceitação (Testes)

- BM25 scoring retorna documentos relevantes para query simples

- Ranking correto: documento com mais termos matching tem score maior

- IDF funciona: termos raros têm mais peso

- Tokenizer remove stopwords EN e PT

- Tokenizer faz stemming básico (plural → singular)

- SkillSearch indexa skills do registry corretamente

- search('security audit') retorna skills de security primeiro

- alwaysInclude garante skills críticas no resultado

- Field weights funcionam (name match > description match)

- Top-K limita resultados corretamente

- Busca com 0 resultados retorna array vazio sem erro

### Dependências Internas

- Feature Metadata (3.1) para catalog() do SkillRegistry

### Riscos e Mitigações

- Risco: stemming básico pode ser insuficiente. Mitigação: começar sem stemming, adicionar iterativamente. BM25 funciona bem mesmo sem stem perfeito.

- Risco: performance com muitas skills. Mitigação: com 54 skills, BM25 é instantâneo. Re-indexar só quando registry muda.

## 4.2. LLM-Powered Skill Recommendation

| Package | Esforço | Prioridade | Sprint | Dependências | Testes Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| @nexus/bridge | 1-2 dias | MEDIA | S3 | BM25 Search, HTTP Resiliente | ~10 |

Criar um recommendSkills(query) que combina BM25 pré-filtragem com LLM (Haiku via ProviderMesh) para recomendar skills baseado em intent em linguagem natural. Inspirado no recomendar_tools() do mcp-brasil.

### Arquivos a Criar/Modificar

- packages/bridge/src/search/skill-recommender.ts (NOVO) — SkillRecommender com BM25 + LLM

- packages/bridge/src/search/index.ts (MODIFICAR) — exportar recommender

### Passos de Implementação

- Criar SkillRecommender({ providerMesh: ProviderMesh, skillSearch: SkillSearch })

- recommend(query, context?): 1) BM25 pré-filtra top-20, 2) gera prompt com catalog das 20 skills (name, description, category), 3) envia para Haiku via ProviderMesh.dispatchSingle(fast tier), 4) parseia resposta como JSON array de { skillName, relevance: 0-1, reasoning }

- Prompt template: 'Given the user intent: "{query}", rank these skills by relevance. Return JSON array...'

- Fallback: se LLM falhar, retorna BM25 results diretamente (sem LLM ranking)

- Cache: usar TTLCache para cachear recommendations por query hash (TTL: 5min)

- Cost tracking: registrar custo da chamada Haiku no ProviderMesh.costTracker

### Critérios de Aceitação (Testes)

- recommend() retorna skills rankeadas por relevance

- BM25 pré-filtra antes de chamar LLM (não envia 54 skills para Haiku)

- Fallback funciona quando LLM falha (retorna BM25 results)

- Cache evita chamadas LLM duplicadas para mesma query

- Custo da chamada é trackado no ProviderMesh

- Resposta LLM inválida (não-JSON) aciona fallback sem erro

### Dependências Internas

- BM25 Search (4.1), HTTP Resiliente (2.1), TTL Cache (2.2)

### Riscos e Mitigações

- Risco: custo de chamadas Haiku. Mitigação: cache TTL 5min + BM25 pré-filtragem reduz volume. Haiku é $0.25/MTok.

- Risco: latency adicional. Mitigação: fallback para BM25-only em <100ms se LLM demora >3s.

## 4.3. Batch Execution com Error Isolation

| Package | Esforço | Prioridade | Sprint | Dependências | Testes Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| @nexus/core | 1 dia | MEDIA | S3 | HTTP Resiliente | ~12 |

Implementar batchExecute() utilitário que roda múltiplas operações em paralelo com Promise.allSettled, maxConcurrency e error isolation. Inspirado no executar_lote() do mcp-brasil. Integrar no NexusPipeline para executar adapters independentes em paralelo.

### Arquivos a Criar/Modificar

- packages/core/src/batch/batch-executor.ts (NOVO) — batchExecute() com concurrency control

- packages/core/src/batch/types.ts (NOVO) — BatchConfig, BatchResult, BatchItemResult

- packages/core/src/batch/index.ts (NOVO) — barrel export

- packages/core/src/index.ts (MODIFICAR) — exportar batch/

- packages/bridge/src/nexus-pipeline.ts (MODIFICAR) — usar batchExecute para layers independentes

### Passos de Implementação

- Criar BatchConfig: { maxConcurrency: number (default 10), timeoutMs?: number, stopOnFirstError?: boolean (default false) }

- Criar batchExecute<T, R>(items: T[], fn: (item: T) => Promise<R>, config?): Promise<BatchResult<R>>

- Concurrency control: semaphore pattern com Promise pool (não lançar todas as promises de uma vez)

- Cada item retorna BatchItemResult<R>: { status: 'fulfilled' | 'rejected', value?: R, error?: Error, index: number, durationMs: number }

- BatchResult<R>: { results: BatchItemResult<R>[], totalDuration: number, successCount: number, errorCount: number }

- Timeout per-item: AbortController com setTimeout

- Integrar no NexusPipeline: quando perception e reasoning são independentes, executar em paralelo via batchExecute

### Critérios de Aceitação (Testes)

- Executa N items em paralelo respeitando maxConcurrency

- Error isolation: falha de 1 item não afeta os demais

- stopOnFirstError=true para execução quando primeiro erro ocorre

- Timeout per-item funciona (item lento é abortado)

- BatchResult contém stats corretas (successCount, errorCount)

- Concurrency real: com maxConcurrency=2 e 4 items, máximo 2 rodando simultâneamente

- durationMs por item é preciso

### Dependências Internas

- HTTP Resiliente (2.1) para operations que fazem fetch

### Riscos e Mitigações

- Risco: memory pressure com muitos items. Mitigação: maxConcurrency default 10, configurável. Semaphore garante bounded concurrency.

# 5. Sprint 4 — Utilities + Planning (3 dias)

## 5.1. Validadores Brasil (CPF, CNPJ, CEP)

| Package | Esforço | Prioridade | Sprint | Dependências | Testes Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| @nexus/core (ou shared) | 0.5 dia | MEDIA | S4 | Nenhuma | ~15 |

Portar os validadores de CPF, CNPJ e CEP do mcp-brasil para TypeScript. Incluir validação de dígito verificador, formatação e parsing. Reutilizável em qualquer projeto Brasil-focused do ecossistema.

### Arquivos a Criar/Modificar

- packages/core/src/validators/br-validators.ts (NOVO) — validateCPF, validateCNPJ, validateCEP

- packages/core/src/validators/br-formatters.ts (NOVO) — formatCPF, formatCNPJ, formatCEP, parseCPF, parseCNPJ

- packages/core/src/validators/index.ts (NOVO) — barrel export

- packages/core/src/index.ts (MODIFICAR) — exportar validators/

### Passos de Implementação

- validateCPF(cpf: string): boolean — strip non-digits, check length 11, check all same digit, calculate 2 check digits

- validateCNPJ(cnpj: string): boolean — strip non-digits, check length 14, calculate 2 check digits com pesos [5,4,3,2,9,8,7,6,5,4,3,2]

- validateCEP(cep: string): boolean — strip non-digits, check length 8, check não é 00000000

- formatCPF(cpf): '123.456.789-09', formatCNPJ(cnpj): '12.345.678/0001-95', formatCEP(cep): '01310-100'

- parseCPF/parseCNPJ: strip to digits only

- Todas as funções aceitam input com ou sem formatação

### Critérios de Aceitação (Testes)

- CPF válido retorna true (ex: 529.982.247-25)

- CPF inválido retorna false (dígito errado)

- CPF com todos dígitos iguais retorna false (111.111.111-11)

- CNPJ válido retorna true (ex: 11.222.333/0001-81)

- CNPJ inválido retorna false

- CEP válido retorna true (ex: 01310-100)

- CEP 00000-000 retorna false

- formatCPF() formata corretamente

- parseCPF() strip formatação corretamente

- Input com e sem formatação funciona para todos

## 5.2. Markdown Formatting Utilities

| Package | Esforço | Prioridade | Sprint | Dependências | Testes Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| @nexus/core | 0.5 dia | BAIXA | S4 | Nenhuma | ~10 |

Criar utilitários de formatação Markdown otimizados para consumo por LLMs. Inspirado no formatting.py do mcp-brasil. Substituir formatação ad-hoc nos MCP servers e CLI por funções consistentes.

### Arquivos a Criar/Modificar

- packages/core/src/formatting/markdown.ts (NOVO) — markdownTable, truncateList, formatSection

- packages/core/src/formatting/index.ts (NOVO) — barrel export

- packages/core/src/index.ts (MODIFICAR) — exportar formatting/

### Passos de Implementação

- markdownTable(headers: string[], rows: string[][]): string — gera tabela MD com alinhamento automático de colunas

- truncateList(items: string[], maxItems: number, suffix?: string): string[] — trunca com '... e mais N itens'

- formatSection(title: string, content: string, level?: number): string — gera ## Title\n\ncontent

- formatBRL(value: number): string — 'R$ 1.234,56' com Intl.NumberFormat

- formatScore(score: number): string — 'score/100 emoji' com emoji baseado em threshold

- formatDuration(ms: number): string — '1.2s' ou '350ms'

- formatBytes(bytes: number): string — '1.5 MB'

### Critérios de Aceitação (Testes)

- markdownTable() gera tabela válida com pipes e dashes

- markdownTable() alinha colunas com padding correto

- truncateList() com 10 items e maxItems=5 retorna 5 + sufixo

- formatBRL(1234.56) retorna 'R$ 1.234,56'

- formatScore() usa emoji correto por threshold

- formatDuration() converte ms para formato legível

## 5.3. Query Planning com Dependências (QueryPlanner)

| Package | Esforço | Prioridade | Sprint | Dependências | Testes Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| @nexus/core | 2 dias | BAIXA | S4 | BM25 Search, Batch Exec | ~15 |

Criar um QueryPlanner que, dado um objetivo em linguagem natural, gera um DAG de operações com dependências entre etapas. Inspirado no planejar_consulta() do mcp-brasil mas integrado com ToolGateway e batchExecute do Nexus.

### Arquivos a Criar/Modificar

- packages/core/src/planner/query-planner.ts (NOVO) — QueryPlanner com LLM + ToolGateway

- packages/core/src/planner/dag.ts (NOVO) — DAG builder com topological sort

- packages/core/src/planner/executor.ts (NOVO) — PlanExecutor que roda DAG com batchExecute

- packages/core/src/planner/types.ts (NOVO) — QueryPlan, PlanStep, StepDependency, PlanResult

- packages/core/src/planner/index.ts (NOVO) — barrel export

- packages/core/src/index.ts (MODIFICAR) — exportar planner/

### Passos de Implementação

- Criar PlanStep: { id, toolName, description, params: Record<string, any>, dependsOn: string[] (IDs de steps anteriores), paramResolvers: Record<string, string> (ex: { 'id': 'step_1.result.id' }) }

- Criar QueryPlan: { id, objective, steps: PlanStep[], estimatedDuration, createdAt }

- QueryPlanner({ providerMesh, toolGateway }): plan(objective) → QueryPlan via LLM (Sonnet)

- Prompt template: lista tools disponíveis do ToolGateway + objetivo → LLM gera steps JSON com dependências

- DAG builder: validar que dependências formam DAG (sem ciclos), topological sort para ordem de execução

- PlanExecutor: executa steps em ordem topológica, steps sem dependências rodam em paralelo via batchExecute

- ParamResolver: substitui placeholders tipo '{step_1.result.id}' pelo valor real da execução anterior

- PlanResult: { planId, objective, steps com resultado individual, totalDuration, success }

### Critérios de Aceitação (Testes)

- DAG builder detecta ciclos e rejeita

- Topological sort ordena corretamente steps com dependências

- Steps sem dependências executam em paralelo

- Steps com dependências esperam steps anteriores

- ParamResolver substitui placeholders por valores reais

- Falha em step propaga para steps dependentes (sem executar)

- PlanResult contém resultado de cada step

- LLM gera plano válido para objetivo simples

- Fallback quando LLM retorna plano inválido (single-step plan)

### Dependências Internas

- BM25 Search (4.1) para tool discovery, Batch Execution (4.3) para parallel steps

### Riscos e Mitigações

- Risco: LLM gera plano inválido/impossível. Mitigação: validação do DAG + fallback para single-step.

- Risco: custo de chamada Sonnet para planning. Mitigação: cache de plans por objective hash, TTL 10min.

# 6. Resumo de Entregáveis

| # | Feature | Package | Arquivos | Testes | Sprint | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HTTP Resiliente | @nexus/core | 6 | ~15 | S1 | A implementar |
| 2 | TTL Cache | @nexus/core | 5 | ~12 | S1 | A implementar |
| 3 | Rate Limiter | @nexus/core | 4 | ~10 | S1 | A implementar |
| 4 | Feature Metadata | @nexus/types | 3 | ~8 | S2 | A implementar |
| 5 | Auto-Registry | @nexus/bridge | 4 | ~15 | S2 | A implementar |
| 6 | Middleware Logging | @nexus/events | 5 | ~8 | S2 | A implementar |
| 7 | BM25 Search | @nexus/bridge | 7 | ~18 | S3 | A implementar |
| 8 | LLM Recommendation | @nexus/bridge | 2 | ~10 | S3 | A implementar |
| 9 | Batch Execution | @nexus/core | 5 | ~12 | S3 | A implementar |
| 10 | BR Validators | @nexus/core | 4 | ~15 | S4 | A implementar |
| 11 | Markdown Formatting | @nexus/core | 3 | ~10 | S4 | A implementar |
| 12 | Query Planning | @nexus/core | 6 | ~15 | S4 | A implementar |

Total: 54 arquivos novos/modificados, ~148 testes, 13-16 dias de desenvolvimento.

## Definition of Done (Global)

- Todos os testes passam (Jest, npm test no monorepo)

- TypeScript strict mode sem erros (tsc --noEmit)

- Cobertura de testes >= 85% para código novo

- Zero dependências externas novas (tudo com native APIs)

- Backward compatible: 909 testes existentes continuam passando

- Cada feature documentada com JSDoc completo (como mcp-brasil)

- ADR (Architecture Decision Record) criado para cada feature